Guia de Implantação

Versão <1.3>

<EvT> - <Eventos Tech>

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/10/2025 | 1.0 | Criação inicial do Guia de Implantação do sistema Eventos Tech. | Maria Clara |
| 04/11/2025 | 1.1 | Adicionadas instruções detalhadas de implantação na AWS, incluindo VPC, grupos de segurança, banco de dados Aurora, Elastic Beanstalk e S3. Incluídas seções de planejamento, cronograma e recursos necessários. | Maria Clara |
| 24/11/2025 | 1.2 | Atualização do Guia de Implantação incluindo a criação manual do usuário gerente no banco de dados Aurora, ajustes nas instruções de hardware e remoção de detalhamento de software, mantendo observações sobre a gestão automática dos serviços AWS pelo Elastic Beanstalk. | Maria Clara |
| 29/11/2025 | 1.3 | Inclusão do procedimento detalhado para acesso SSH à instância do Elastic Beanstalk, criação e uso de key pair, verificação de logs via terminal. | Maria Clara |

SUMÁRIO

1. Introdução	4

1.1. Referências	4

2. Planejamento de Implantação	4

2.1. Responsabilidades	5

2.2. Cronograma	6

3. Recursos NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO	6

3.1. Ambiente	6

3.2. Hardware	6

3.3. Pessoas	7

4. ROTEIRO DE implantação	7

5. Treinamento e suporte	14

# Introdução

Este documento tem como objetivo fornecer diretrizes detalhadas para a implantação do sistema de gerenciamento de eventos na plataforma Amazon Web Services (AWS).

O guia descreve todas as etapas necessárias para configurar a infraestrutura de nuvem, preparar o ambiente de execução e validar o funcionamento do sistema após a implantação.

O Guia de Implantação serve como referência para a equipe técnica responsável, oferecendo instruções passo a passo sobre a criação e configuração dos serviços AWS utilizados, incluindo VPC, Aurora and RDS, Elastic Beanstalk e Amazon S3.

O documento também define as responsabilidades dos integrantes envolvidos na implantação, o cronograma de atividades, os recursos necessários (hardware, software e pessoal), além de orientar quanto às boas práticas para garantir uma implantação eficiente, segura e estável.

## Referências

As seguintes fontes e documentos foram utilizados como base para a elaboração deste guia:

- Documentação oficial da AWS:

  - Amazon Virtual Private Cloud (VPC) User Guide

  - Amazon Relational Database Service (RDS) for Aurora MySQL User Guide

  - AWS Elastic Beanstalk Developer Guide

  - Amazon Simple Storage Service (S3) User Guide

- Material do projeto acadêmico disponibilizado pela instituição de ensino, contendo instruções sobre o escopo do sistema e os requisitos de implantação.

- Tutoriais e boas práticas AWS disponíveis no portal https://aws.amazon.com/documentation/

# Planejamento de Implantação

A implantação do produto foi planejada para ocorrer em etapas, visando garantir segurança, disponibilidade e escalabilidade desde o ambiente de desenvolvimento até a entrega final ao cliente. O ambiente de hospedagem foi totalmente configurado na plataforma AWS (Amazon Web Services), utilizando serviços gerenciados que reduzem a complexidade operacional.

Planejamento Geral

Antes da implantação, foram definidos os seguintes componentes de infraestrutura:

- VPC (Virtual Private Cloud): responsável por isolar os recursos e controlar o tráfego de rede por meio de sub-redes públicas e privadas.

- Elastic Beanstalk: utilizado para implantar e gerenciar o back-end desenvolvido em Java com Spring Boot.

- Amazon S3: responsável por hospedar os arquivos estáticos do front-end desenvolvido em React.

- Aurora and RDS – MySQL: banco de dados relacional que armazena usuários, eventos e inscrições.

- Security Groups: configurados para garantir que apenas o Elastic Beanstalk acesse o banco de dados, mantendo a segurança da comunicação interna.

Atividades de Preparação

- Configuração da VPC com sub-redes públicas e privadas e Internet Gateway.

- Criação dos Security Groups:

  - evt-sg-beanstalk: permite acesso HTTP (porta 80) e HTTPS (porta 443).

  - evt-sg-aurora: permite acesso somente a partir do sg-beanstalk na porta 3306 (MySQL).

- Implantação do banco de dados (Aurora and RDS) utilizando o modelo Multi-AZ e instância db.t4g.micro.

- Configuração do ambiente Elastic Beanstalk com a aplicação Spring Boot e integração com o banco de dados Aurora and RDS.

- Criação do bucket S3 para hospedagem do front-end React e definição das permissões de leitura pública.

- Definição de variáveis de ambiente no Elastic Beanstalk para permitir a conexão segura com o banco de dados.

Testes de Validação

Após a configuração, foram executados testes para validar:

- A conectividade entre o back-end (Beanstalk) e o banco de dados (RDS) dentro da VPC.

- O acesso público ao front-end hospedado no S3.

- As operações principais do sistema: cadastro, login, listagem e inscrição em eventos.

- A segurança de rede, garantindo que o banco de dados não seja acessível externamente.

Empacotamento e Liberação

- O código do back-end foi empacotado em um arquivo .jar e enviado para o Elastic Beanstalk.

- O front-end foi compilado e os arquivos estáticos foram enviados ao bucket do S3.

- A aplicação foi verificada no ambiente final com base em logs e monitoramento do Beanstalk.

Instalação e Suporte

A instalação é automática via Elastic Beanstalk e S3, exigindo apenas a atualização dos pacotes de código.
O suporte previsto inclui:

- Monitoramento básico de status da aplicação (via Beanstalk).

- Backup diário do banco de dados Aurora.

- Atualizações de código e reimplantação sob demanda.

Conclusão

O planejamento de implantação foi estruturado para permitir uma entrega contínua e segura. A separação entre front-end, back-end e banco de dados dentro de uma VPC garante segurança, escalabilidade e facilidade de manutenção.

## Responsabilidades

Todas as etapas de planejamento, implantação e testes foram de responsabilidade da equipe de desenvolvimento, composta pelas integrantes Maria Clara e Vitória.
Não há a figura de um cliente externo, portanto as funções relacionadas à análise, validação e aceitação do sistema foram realizadas internamente pela própria equipe, de forma a simular o processo real de entrega de um produto de software.

Responsabilidades da Equipe de Desenvolvimento

- Planejar e configurar a infraestrutura em nuvem (AWS), incluindo a criação da VPC, Security Groups, banco de dados RDS, Elastic Beanstalk e bucket S3.

- Implantar o back-end (Java/Spring Boot) e o front-end (React), garantindo a integração entre os serviços.

- Executar testes técnicos e funcionais, simulando o uso do sistema por um cliente final.

- Validar o correto funcionamento das funcionalidades principais (cadastro, login, listagem e inscrição em eventos).

- Documentar todo o processo de implantação e registrar os resultados obtidos.

- Realizar ajustes e correções identificados durante os testes de aceitação internos.

## Cronograma

| Criação da VPC na nuvem AWS | 04/11/2025 | Maria Clara e Vitória |
| --- | --- | --- |
| Criação do Banco de Dados na AWS | 04/11/2025 | Maria Clara e Vitória |
| Teste do funcionamento do banco | 06/11/2025 | Maria Clara e Vitória |
| Criação do AWS Elastic Beanstalk para a hospedagem do Back-end | 06 – 11/11/2025 | Maria Clara e Vitória |
| Criação do Amazon S3 (Simple Storage Service) para a hospedagem do Front-end | 11 – 24/11/2025 | Maria Clara e Vitória |
| Teste final das funcionabilidades | 25/11/2025 | Maria Clara e Vitória |

# Recursos NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO

A implantação do sistema de gerenciamento de eventos foi planejada de modo a utilizar recursos de computação em nuvem, reduzindo a necessidade de infraestrutura física local. Todos os componentes principais do sistema foram configurados na plataforma AWS (Amazon Web Services), que oferece os serviços necessários para hospedar o front-end, back-end e banco de dados de forma integrada, segura e escalável.

## Ambiente

O ambiente de implantação foi totalmente baseado em infraestrutura em nuvem, dispensando a utilização de servidores locais.

A aplicação está hospedada na AWS, que fornece a infraestrutura necessária para execução dos serviços de rede, armazenamento, processamento e banco de dados.

O acesso e gerenciamento do ambiente foram realizados por meio do AWS Management Console, uma interface web que permite configurar e monitorar todos os serviços.

As atividades de desenvolvimento e implantação foram realizadas remotamente, exigindo apenas acesso à internet e contas individuais de acesso à AWS.

## Hardware

Como o projeto foi implantado em ambiente de nuvem, não houve necessidade de aquisição de hardware físico dedicado.

No entanto, a AWS fornece instâncias virtuais equivalentes a servidores físicos, utilizadas da seguinte forma:

| Componente | Tipo/Modelo | Configuração | Fabricante / Fornecedor | Licenciamento / Suporte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor de aplicação (Elastic Beanstalk) | EC2 (gerenciado pelo Beanstalk) | 1 vCPU, 1 GB RAM (t4g.micro) | Amazon Web Services | Inclusa no Free Tier da AWS |
| Servidor de banco de dados (Aurora and RDS) | db.t4g.micro (MySQL Multi-AZ) | 1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB SSD gp3 | Amazon Web Services | Inclusa no Free Tier da AWS |
| Hospedagem do front-end (S3) | Bucket S3 | Armazenamento de arquivos estáticos | Amazon Web Services | Inclusa no Free Tier da AWS |

Observações:

- O Elastic Beanstalk gerencia automaticamente a instância EC2, incluindo provisionamento, atualizações, monitoramento e manutenção do servidor.

- O software necessário para execução do sistema (sistema operacional, servidores de aplicação, banco de dados e frameworks) é gerenciado automaticamente pelos serviços da AWS, dispensando instalação ou manutenção manual.

## Pessoas

Os recursos humanos envolvidos na implantação do produto são responsáveis por configurar, implantar e validar o ambiente na plataforma Amazon Web Services (AWS).

| Função / Papel | Responsáveis | Atividades Principais |
| --- | --- | --- |
| Equipe de implantação AWS | Maria Clara e Vitória | Realização conjunta das etapas de criação e configuração da VPC, sub-redes, grupos de segurança, banco de dados (Aurora and RDS), ambiente de back-end (Elastic Beanstalk) e hospedagem do front-end (Amazon S3). Também são responsáveis pelos testes de funcionamento e verificação da conectividade entre os serviços implantados. |

# ROTEIRO DE implantação

Este roteiro descreve o passo a passo para implantação da infraestrutura AWS do sistema de eventos, contemplando os serviços: Amazon VPC, Aurora and RDS (MySQL), Elastic Beanstalk (back-end) e Amazon S3 (front-end).

Obs: As configurações não especificadas no roteiro devem ser mantidas com o padrão da AWS

Etapa 1 – Criação da VPC (Virtual Private Cloud)

Objetivo: Criar uma rede virtual isolada que hospede o banco de dados e a aplicação back-end com segurança e controle de tráfego.

Passos:

- Acesse o console da AWS → VPC → Your VPCs → Create VPC

- Escolha a opção “VPC and more”

- Configure os parâmetros:

  - Name: vpc-evt-vpc

  - IPv4 CIDR: 10.0.0.0/16

  - Number of Availability Zones: 2

  - Number of public subnets: 2

  - Number of private subnets: 2

  - NAT gateways: nenhuma

  - VPC endpoints: manter padrão

- Clique em Create VPC

Resultado:
A AWS criará automaticamente:

- 1 VPC (10.0.0.0/16)

- 2 sub-redes públicas (10.0.0.0/20, 10.0.16.0/20)

- 2 sub-redes privadas (10.0.128.0/20, 10.0.144.0/20)

- 1 Internet Gateway (acesso público)

Etapa 2 — Criar Security Groups (SGs)

SG 1 — sg-beanstalk (para Elastic Beanstalk)

Objetivo: Permitir acesso HTTP/HTTPS público ao front-end da aplicação (via load balancer/instances).

- Vá em VPC → Security Groups → Create security group.

- Preencha:

  - Name: evt-sg-beanstalk

  - VPC: vpc-evt-vpc

  - Description: SG para Elastic Beanstalk

- Inbound rules:

  - Type: HTTP → Port: 80 → Source: 0.0.0.0/0

  - Type: HTTPS → Port: 443 → Source: 0.0.0.0/0

- Outbound rules: manter padrão (All traffic → 0.0.0.0/0)

- Clique em Create security group.

SG 2 — evt-sg-aurora (para Aurora and RDS)

Objetivo: Permitir que apenas a aplicação (instances/SG do Beanstalk) se conecte ao Aurora na porta 3306.

- Vá em VPC → Security Groups → Create security group.

- Preencha:

  - Name: evt-sg-aurora

  - VPC: vpc-evt-vpc

  - Description: SG para Aurora RDS

- Inbound rules:

  - Type: MySQL/Aurora → Port: 3306 → Source: Custom → selecione sg-beanstalk (ou cole o ID do SG sg-beanstalk)

- Outbound rules: manter padrão (All traffic → 0.0.0.0/0)

- Clique em Create security group.

Etapa 3 — Criar o Banco de Dados (Aurora and RDS)

Objetivo: Criar e configurar o banco de dados relacional que armazenará as informações de usuários, eventos e inscrições, garantindo segurança, alta disponibilidade e comunicação privada com o back-end.

1. Acesso ao serviço

- No console da AWS, acesse:
Aurora and RDS → Databases → Create database

- Selecione a opção:
Creation method → Standard create (Criação padrão)

2. Engine e versão

- Engine type:  MySQL

- Edition: MySQL Community

- Version: MySQL 8.0.42

3. Template de implantação

- Template: DEV/TEST

- Deployment option: Instância Multi-AZ

4. Configuração básica

| Campo | Valor sugerido |
| --- | --- |
| DB instance identifier | evt-database |
| Master username | admin |
| Master password | Defina uma senha segura |
| Confirm password | Repita a senha |

5. Configuração de instância

| Opção | Valor |
| --- | --- |
| DB instance class | db.t4g.micro (1 vCPU, 1GB RAM — Free Tier) |
| Storage type | General Purpose (SSD) gp3 |
| Allocated storage | 20 GB |
| Auto scaling | Desativar (para evitar custos adicionais) |

6. Configuração de rede

| Opção | Valor |
| --- | --- |
| VPC | vpc-evt-vpc |
| Public access | Não |
| Availability Zone | No preference |
| Security group | Selecionar existente → evt-sg-aurora |

7. Configuração adicional

| Opção | Valor |
| --- | --- |
| Initial database name | evt_database |
| Backup retention | 7 dias |
| Encryption | Habilitado |
| Monitoring | Desabilitado |
| Deletion protection | Desativada (para ambiente de testes) |

8. Finalização

- Clique em Create database

- Aguarde até que o status da instância fique como “Available”

Esse processo pode levar alguns minutos.

Etapa 4 — Implantar o Back-End (Elastic Beanstalk)

Objetivo: Hospedar a aplicação back-end (Spring Boot) em um ambiente escalável e gerenciado, conectado de forma segura ao banco de dados Aurora criado na etapa anterior.

1. Nível do ambiente

- Selecione: Ambiente de servidor Web

2. Informações da aplicação

- Nome da aplicação: evt-beanstalk

- Etiquetas da aplicação (opcional): pode deixar em branco.

3. Informações do ambiente

- Nome do ambiente: evt-beanstalk-env

- Domínio: eventostech (o sistema completará como eventostech.us-east-1.elasticbeanstalk.com)

- Descrição: Ambiente de teste do backend Spring Boot conectado ao Aurora MySQL (evt-database)

4. Plataforma

- Plataforma: Java

- Ramificação da plataforma: Corretto 21 running on 64bit Amazon Linux 2023

- Versão da plataforma: selecione a mais recente disponível (4.7.1 ou posterior).

5. Código da aplicação

- Escolha: “Fazer upload do seu código”

- Arquivo: selecione o .jar do seu projeto (ex: TrabalhoFaculLP1-e-A-1.0.jar) gerado pelo Gradle/Maven (comando para gerar o .jar: mvn clean package -DskipTests).

6. Predefinições de configuração

- Selecione: Instância única (qualificada para o nível gratuito)

7. Acesso ao serviço

- Perfil de serviço (IAM Role): LabRole

- Perfil de instância do EC2: LabInstanceProfile

8. Definir redes, bancos de dados e etiquetas

- VPC: vpc-eventos-tech

- Endereço IP público: Habilitar

- Sub-redes de instância: selecione as duas sub-redes públicas, por exemplo:

  - subnet-publica-1a

  - subnet-publica-1b

- Banco de dados: Desmarcar “Habilitar banco de dados”

O banco já foi criado separadamente como RDS (Aurora MySQL evt-database).

- Etiquetas: opcional

9. Configurar o tráfego e a escalabilidade da instância

- Tipo de ambiente: Instância única

- Composição da frota: Instância sob demanda

- Arquitetura: x86_64

- Tipos de instância:

  - t3.micro

- Grupos de segurança do EC2:

  - evt-sg-beanstalk

- ID da AMI: deixado automaticamente (ami-0ee3f5602fd62c0c2 ou equivalente).

10. Configurar atualizações, monitoramentos e logs

- Relatórios de integridade: Básico

- Streaming de logs: Desabilitado

- Atualizações gerenciadas: Desabilitadas

- Política de implantação: Todos de uma vez

- Tamanho do lote de implantação: 100%

- Ignorar verificação de integridade: Falso

- Tempo limite do comando: 600 segundos

11. Software de plataforma

- Servidor de proxy: Nginx

- Propriedades do ambiente:
Adicione as seguintes variáveis de ambiente:

| Nome | Valor |
| --- | --- |
| SERVER_PORT | 5000 |
| SPRING_APPLICATION_NAME | TrabalhoFaculLP1-e-A |
| SPRING_DATASOURCE_DRIVER_CLASS_NAME | com.mysql.cj.jdbc.Driver |
| SPRING_DATASOURCE_URL | jdbc:mysql://<endpoint do seu banco>:3306/evt_database (EX: jdbc:mysql://evt-database.cvwecqp6l3ib.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/evt_database) |
| SPRING_DATASOURCE_USERNAME | admin |
| SPRING_DATASOURCE_PASSWORD | Senha do seu banco (EX: eventostech) |
| SPRING_JPA_HIBERNATE_DDL_AUTO | update |
| SPRING_JPA_PROPERTIES_HIBERNATE_FORMAT_SQL | true |
| SPRING_JPA_SHOW_SQL | true |
| GRADLE_HOME | /usr/local/gradle |
| M2_HOME | /usr/local/apache-maven |
| M2 | /usr/local/apache-maven/bin |

12. Revisão e criação

- Revise todas as configurações.

- Clique em “Criar ambiente”.

- Aguarde o status mudar para “Health: Green” (pode levar de 5 – 10 minutos).

- O domínio gerado (ex: eventostech.us-east-1.elasticbeanstalk.com) será o endereço do backend.

Etapa 5 — Criação do Usuário Gerente (Acesso Inicial ao Sistema)

Objetivo: Registrar manualmente um usuário com perfil de gerente diretamente no banco de dados Aurora MySQL, garantindo que o sistema possua ao menos um usuário administrativo para autenticação e gestão após a implantação.

1. Acesso à instância EC2

- Acesse AWS Console → EC2

- Localize e selecione a instância utilizada pelo Elastic Beanstalk (Evt-beanstalk-env)

- Clique em “Conectar”

- Vá em Gerenciador de Sessões e clique em Conectar

Após a conexão, será exibido o terminal da instância.

2. Instalar o cliente MariaDB

- No terminal da EC2, execute o comando:

sudo dnf install mariadb105 -y

Isso instala o cliente MariaDB compatível com Amazon Linux 2023, permitindo executar comandos SQL.

3. Conectar ao banco de dados Aurora MySQL

- Execute:

mysql -h <endpoint-do-banco>-u admin -p

- Digite a senha definida no momento da criação do banco

- Aguarde o carregamento do cliente MySQL

4. Selecionar o banco de dados da aplicação

USE evt_database;

5. Inserir o usuário administrador

- Execute o comando SQL abaixo para criar o usuário “Gerente”:

INSERT INTO usuarios (email, senha, nome, cpf, cargo, departamento) VALUES

('gerente@evt.com', '$2a$10$sHp/9A2BlEqww3L/lwoQdOJitd7OJrpFL7tM57Fiql/eOgs93AQDq', 'Carlos Gerente', '97037384003', 'GERENTE', 'TI');

6. Confirmar o registro

- Para validar que o usuário foi criado corretamente, execute:

SELECT * FROM usuarios;

Se o registro for exibido, a operação foi concluída com sucesso.

7. Encerrar a sessão da instância EC2

- No terminal da sessão gerenciada, clique em “Encerrar” para sair do terminal.

Etapa 6 — Implantar o Front-End (S3 Bucket)

Objetivo: Hospedar a aplicação front-end (React) de forma estática no Amazon S3, permitindo acesso público via navegador e integração com o back-end implantado no Elastic Beanstalk.

1. Criação do bucket

- Acesse o console da AWS → S3 → Create bucket

- Tipo de bucket: Propósiro Geral

- Preencha o campo:

  - Bucket name: bucket-evt

Em Block Public Access settings for this bucket, desmarque todas as opções (para permitir acesso público ao site).

  - Confirme a ação marcando a caixa de confirmação exibida.

- Clique em Create bucket.

2. Permissões do bucket

- No bucket criado → Aba Permissions → Bucket Policy

- Cole a seguinte política:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Sid": "PublicReadGetObject",

"Effect": "Allow",

"Principal": "*",

"Action": "s3:GetObject",

"Resource": "arn:aws:s3:::<nome do seu bucket>/*"

}

]

}

3. Configurar hospedagem estática

- No bucket → Aba Properties → Static website hosting

- Selecione Enable

- Em Index document, digite: index.html

- (Opcional) Em Error document, digite: index.html

- Clique em Save changes

Ele gera o endpoint de acesso ao site copie e guarde (Ex. http://bucket-evt.s3-website-us-east-1.amazonaws.com)

4. Gerar os arquivos de build do front-end

- No diretório do projeto React, execute para instalar as dependencias: npm install

- No diretório do projeto React, execute para gerar o build: $env:REACT_APP_API_BASE_URL="http://eventostech.us-east-1.elasticbeanstalk.com"

>> npm run build

(utilize o endpoint gerado pelo seu beanstalk)

O comando gerará uma pasta /build com os arquivos otimizados:

5. Upload dos arquivos para o bucket

- No console do S3 → abra o bucket (bucket-evt)

- Clique em Upload → Add files

- Selecione todos os arquivos e pastas dentro da pasta build/
(não envie a pasta build inteira, apenas o conteúdo interno).

- Clique em Upload

Etapa 7 — Habilitar Acesso SSH e Consultar Logs da Instância (Elastic Beanstalk)

Objetivo: Permitir acesso seguro via SSH à instância EC2 gerenciada pelo Elastic Beanstalk e consultar os logs da aplicação para fins de diagnóstico, validação e troubleshooting.

1. Criar o Par de Chaves (Key Pair)

- Acesse o console da AWS → EC2

- Menu lateral → Key Pairs

- Clique em Create key pair

- Preencha:

  - Name: evt_keypair

  - Type: RSA

  - Format: .pem

- Clique em Create e salve o arquivo.pem no computador

2. Associar o Key Pair ao Elastic Beanstalk

- Acesse o console AWS → Elastic Beanstalk

- Entre no ambiente da aplicação

- Vá em Configuration

- Na seção Acesso ao serviço, clique em Edit

- Localize EC2 key pair

- Selecione: evt_keypair

- Clique em Apply (pode levar de 5 – 10 minutos).

3. Acessar a Instância via SSH

- Obtenha o IP público da instância EC2 na aba Instances

- No terminal, vá até a pasta onde está o arquivo.pem

- Execute:

ssh -i evt_keypair.pem ec2-user@<IP_PUBLICO_DA_INSTANCIA>

- Na primeira conexão, confirme a fingerprint digitando:

yes

4. Consultar os Logs da Aplicação e do Servidor

- Após conectar na EC2, utilize os comandos abaixo conforme a necessidade:

  - Logs do Elastic Beanstalk

sudo cat /var/log/eb-engine.log

sudo cat /var/log/eb-commandprocessor.log

  - Logs do Proxy NGINX

sudo cat /var/log/nginx/error.log

sudo cat /var/log/nginx/access.log

  - Status da aplicação Java (web.service)

sudo systemctl status web.service

  - Logs em tempo real da aplicação

sudo journalctl -u web.service -f

  - Testar resposta do servidor local

curl -I localhost

Etapa 8 — Atualizar o Backend (Elastic Beanstalk) com novo .jar e ajustar CORS

Objetivo: Atualizar a aplicação backend no Elastic Beanstalk com o novo .jar, garantindo que a configuração de CORS permita que o frontend hospedado no S3 faça requisições corretamente à API.

1. Gerar novo .jar da aplicação Java

- Certifique-se de que a aplicação está com a configuração de CORS atualizada para permitir o acesso do bucket S3 do frontend:

@Configuration

public class CorsConfig {

@Bean

public WebMvcConfigurer webMvcConfigurer() {

return new WebMvcConfigurer() {

@Override

public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {

registry.addMapping("/**")

.allowedOrigins("http://bucket-evt.s3-website-us-east-1.amazonaws.com")

.allowedMethods("GET", "POST", "PUT", "DELETE")

.allowedHeaders("*")

.allowCredentials(true);

}

};

}

}

- Substitua "http://bucket-evt.s3-website-us-east-1.amazonaws.com" pelo link do seu bucket S3.

- Compile sua aplicação Spring Boot normalmente (mvn clean package -DskipTests).

2. Fazer o upload do novo .jar no Elastic Beanstalk

- Acesse o console do Elastic Beanstalk.

- Vá até o ambiente da aplicação.

- Clique em Upload and Deploy.

- Selecione o arquivo .jar recém-gerado.

- Confirme a implantação.

3. Aguardar a atualização

- O Elastic Beanstalk atualizará a instância EC2 automaticamente.

- Acompanhe os logs para garantir que a aplicação subiu corretamente:

sudo cat /var/log/eb-engine.log

- Verifique se o CORS está funcionando acessando o frontend.

# Treinamento e suporte

Não se aplica.